|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-002 | 일 시 | 2019-11-13 | | | 장 소 | 학원 |
| 참여자 명단 | 양지수(PM),김수정,신애정,오종택,이창훈황은주 | | | | | | |
| 주 제 | 기능정의서 작성 및 API조사, 역할분담 | | | | | | |
| 회 의 내 용 | #오전   * API 분석   + 알림 API Notifications API     - 웹 브라우저를 통한 알림이다. + 모바일에서도 사용가능하다. (사파리 제외)     - HTML코드로 쉽게 API 적용이 가능하다.   + Editor Quill Editor     - 텍스트 작성에 특화된 심플하고 가볍다.     - 사진 업로드도 가능하다.     - 커스터 마이징이 용이하다.     - 적용이 쉽다.     - 타 API와 다르게 textarea가 아닌 div태그로 값을 처리했다. * 기능정의서   + 서비스의 기능들을 대분류, 중분류로 나누어서 작성   + 중요도 및 난이도는 기능 분류가 확정된 후 작성 예정   #오후   * 역할분담   + 각자 원하는 기능으로 담당자 우선배치   + 대분류 중심으로 흐름 상 같은 기능들은 같은 담당자로 다시 배치 예정 * 요구사항 정의서   + 양식 확인 * 일일보고서   + 팀원 전체가 일일보고서 작성 후 담당자에게 전달   + 담당자가 취합 후 P.M과 최종 수정   + 완성된 일일보고서는 구글 드라이브와 깃허브(마스터)에 업로드 | | | | | | |
| 이슈사항 | 역량 증진을 위한 답변형 게시판 연습이 있었음  기능정의서(FBS) ver1 작성하였음  기능별 API 조사와 분석이 있었음  일일보고 체계를 잡았음  익일 요구사항명세서 작성시작 예정 | | | | | | |
| 작성일자 | 2019/11/13 | | 작성자 | | 황은주 **(서명)** | | |