|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-003 | 일 시 | 2019-11-14 | | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | | |
| 주 제 | 1. 역할 재분담 2. API참고자료 작성 3. 요구사항명세서 작성 | | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 역할 재분담  1) 대분류에 따라서 원하는 기능으로 맡게됨  2. API참고자료 작성  1) 캘린더 API  1-1) 종류  1.1.1) 구글 캘린더  1.1.2)네이버 캘린더  1-2) 사용이유 : 사용자의 이벤트를 백업하기 위해서  1-3) 담당자 : 양지수  2) Editor API  2-1) 종류 : ckEditor  2-2) 사용이유 : 사용자의 텍스트 작성에 있어 불편함을 없애려고  2-3) 담당자 : 김수정  3) 알림, Map API  3-1) 종류  3.1.1) Desktop Notification API  3.1.2) Server-Sent-Event(SSE)  3.1.3) KakaoMap API  3-2) 사용이유  3.2.1) 사용자 관련 이슈 발생 시 사용자에게  그 사실을 시각,청각적으로 알리기위해서  3.2.2) 지정된 장소를 지도와 주소 보여주기 위해서  3-3) 담당자 : 황은주  4) Login API  4-1) 종류  4.1.1) 카카오 로그인  4.1.2) 구글 로그인  4.1.3) 페이스북 로그인  4-2) 사용이유 : 대중적인 소셜 계정 소지 시 간편한 로그인을 위해서  4-3) 담당자 : 이창훈  5) 도표 API  5-1) 종류 : jqGrid  5-2) 사용이유 : 제작자가 원하는 도표모양을 jQuery를 사용해서  커스터마이징할 수 있다.  5-3) 담당자 : 신애정  6) 문자, 카카오톡 API  6-1) 종류  6.1.1) 카카오톡 알림톡, 플러스 친구 API  6.1.2) 링크허브 API  6-2) 사용이유 : 친구로 설정된 사용자에게 알림 및 문자를 전송 할 수 있게 하기 위해서.  6-3) 담당자 : 오종택  3. 요구사항명세서 작성  1) 회원관리  : 회원관리 역할을 담당한 담당자와 개발자가 아닌 사용자의 입장에서 요구사항을 작성 진행중이다.  2) 피드백  4. 결과  - 역할분담을 확정지었다.  - API분석하여 자료작성을 완료하였다.  - 요구사항 명세서 단원하나를 작성하였다. | | | | | | |
| 이슈사항 | * 요구사항 명세서 작성\_회원관리 작성 진행 중 11.15까지 작성 요망 * 주제에 맞지 않게 분담 한 역할 재 분담 | | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-14 | | 작성자 | | **황은주(서명)** | | |