|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **오종택** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-003 | 일 시 | 2019-11-15 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | 1. 요구사항 명세서 2. 기능별 API 세부 분석 | | | | | |
| 회 의 내 용 | **1. 요구사항 명세서 작성**  1) 요구하는 회원관리, 이벤트관리, 게시판관리 별로 주제에 맞춰 1차 요구사항 명세서 작성  **2. API 모듈화 작업 진행**  1) 카카오 로그인 API  1-1) 간단한 모듈화 완료하였으나 원리에 대해서 파악중  2) 카카오 친구 API  2-1) 전제조건 : 사업자 정보 등록, 카카오톡 측의 서비스 검수  3) Notification API  3-1) 트리거 고려 및 API 재 선정 예정  4) Editor  4-1)  5) jqgrid  5-1) 주제 변경에 따라 적용하지 않기로 했음  담당자 : 신애정  **3. 결과**  - 요구사항분석서 작성 및 API 모듈화 진행 1차 완료 | | | | | |
| 이슈사항 | * 알림, 지도, 에디터, 파일업로드에 대한 요구사항 명세서 작성 완료 예정(~ 11.16) * 전제조건을 맞추기 어려워 FACEBOOK API 조사 시작 * 익일 FACEBOOK API 조사 진행 예정 * 익일 API 모듈화 작업이 시작됨에 따라 상세내용은 담당자들과 회의 예정 | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-15 | | 작성자 | **오종택(서명)** | | |