|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-005 | 일 시 | 2019-11-16 | | | 장 소 | 사당 |
| 참여자 명단 | 양지수(PM),김수정,신애정,오종택,이창훈,황은주 | | | | | | |
| 주 제 | 2차 요구사항 명세서 작성 | | | | | | |
| 회 의 내 용 | 요구사항 명세서 보완 및 추가작성   1. 회원 관리    1. 아이디, 비밀번호, 닉네임 정규화 표현식 지정 2. 기준 사칙연산, 괄호를 제외한 특수문자 허용 (!,@,#,$,^,\_)     1. 친구관리 관련 기능 상세 회의(친구요청 처리, 친구삭제 처리) 3. 카카오 친구 API를 사용하기 위한 전제조건 실현 어려움으로 인해 사용 배제 처리     1. 회원관리 전제조건, 구현방안 세부수정    2. 신고 시스템 재 고려 4. 서비스 관리자의 개입 범위를 판단하기 어려워 다음 회의에 논의 예정     1. 로그인 API 변경 5. 기존 3종(페이스북, 구글, 카카오)에서 2종(카카오, 구글)으로 축소     1. 비회원 관련 사항은 피드백 요청 예정 6. 이벤트    1. 이벤트 CRUD 설계    2. 이벤트 관련 상세 요구사항 브레인 스토밍 후 각 기능별 담당자와 회의 후 요구사항 명세서 확정 7. 변경된 요구사항    1. 이벤트 검색    2. 이벤트 개설    3. 이벤트 재개설    4. 이벤트 상세보기    5. 이벤트 수정    6. 이벤트 마감    7. 이벤트 참여    8. 이벤트 문의    9. 이벤트 후기 8. 공지사항    1. 게시판형 CRUD 설계    2. 구현에 필요한 API 및 프레임워크 조사 9. 결론    1. 요구사항 명세서 2차 작성 완료    2. 정규화 표현식 기준 설정    3. 신고 시스템 재설계 예정(~11-18)    4. 로그인 API 변경    5. 친구관리 API 대신 자체 구현 기능으로 대체    6. 담당자들과 이벤트 상세 요구사항 작성 | | | | | | |
| 이슈사항 | * 이벤트 문의 기능의 필요성에 따라 상세내용을 작성하였음 * 익일 이벤트 추천 알고리즘 관련 회의 진행 후 설계 예정 * 썸네일 기능은 관련 jQuery 3.4.1 라이브러리 선정 | | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-16 | | 작성자 | | **황은주(서명)** | | |