|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-006 | 일 시 | 2019-11-17 | | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM),김수정,신애정,오종택,이창훈, 황은주 | | | | | | |
| 주 제 | * 개발예정보고서 수정 * 기능정의서(FBS) 수정 * WBS 초안 작성 | | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 개발예정보고서 수정    1. 목표 및 기대효과 확정    2. 시스템 설계       1. 회의를 통해 추후 수정 예정(~11.25)       2. 시스템 구현 방안 계획 2. 구현언어 3. 사용기술 4. 사용도구 5. 주요 라이브러리 6. 기능정의서(FBS)수정    1. 기능정의서 1.2ver 초안 작성완료       1. 서비스의 기능을 대구분(10종), 중구분(22종) 로 구분       2. 구성원별 역할분담 확정(API,맡은기능)       3. 난이도 및 중요도 선정, 담당자까지 작성 완료 7. 대구분(10), 중구분(22) 8. WBS초안(기본틀) 작성    1. 레이아웃 수정    2. 일정 수정       1. 개발일정(11.12 ~ 12.18)       2. 1주의 시작을 일요일로 선정    3. 업무구분 일부 작성    4. 책임자 구성   결론   * 기능정의서 1.2ver작성 완료 * WBS작성 시작 * 개발환경 설정 계획 수립 | | | | | | |
| 이슈사항 | * 개발 환경 동일하게 구축 예정(~11.18) * WBS 초안 작성 완료 예정(~11.18) | | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-17 | | 작성자 | | **황은주(서명)** | | |