|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **오종택** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-006 | 일 시 | 2019-11-18 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM),김수정,신애정,오종택,이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 이벤트관리 담당자 변경 * 요구사항명세서 수정 * 비회원 기능 피드백 적용 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 이벤트 관리 담당자 변경 2. 담당자: 전) 양지수 -> 현) 오종택 3. 사유: 피드백을 통한 친구관리 삭제 확정으로 인한 담당자 변경 4. 요구사항 및 피드백 반영에 따른 문서 업데이트    1. 기능정의서 5. [삭제] 친구관리 6. [변경] 회원탈퇴 기능(개인정보 보호법에 의거 회원정보 보관기간 6개월로 설정) 7. [추가] 이벤트 폐쇄 기능     1. 요구사항 명세서 8. [변경] 이벤트 개설 항목 내 친구기능 삭제로 인해 친구초대 -> 사용자초대로 명칭 9. [변경] 이벤트 참여시 마감조건이 충족된 경우 진행상태 마감 처리    1. 이벤트의 인원이 최대 인원인 경우 참석 대기자로 분류    2. 취소 인원이 발생하는 경우 참석 대기자로 대체되어 알림 전송 10. [추가] 이벤트 폐쇄     1. 이벤트 폐쇄 시 참여중인 사용자에게 알림이 전송 11. [변경] 회원탈퇴 시 진행중인 이벤트의 개설자인 경우 개설한 이벤트를 폐쇄한 후 탈퇴가능 12. 비회원 기능 정의     1. 비회원 기능 적용 여부에 따른 회의 및 피드백 진행 후 기능 수용처리 결론  * 이벤트 관련기능 담당자 변경 * 요구사항명세서 1.3ver작성 완료 * 비회원 기능 구현 수용에 따른 계획 수립 | | | | | |
| 이슈사항 | * 이벤트 기능 담당자 변경으로 인한 기능파악 예정(~11.19) * 요구사항 명세서 version 업데이트에 따른 FBS 및 WBS 수정 예정(~11.20) * 비회원 기능 관련 피드백에 따른 회의 예정(~11.19) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-18 | | 작성자 | **오종택(서명)** | | |