|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **오종택** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-006 | 일 시 | 2019-11-19 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM),김수정,신애정,오종택,이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능 모듈화(Google 로그인 API) * DB 모델링 일정 진행 * FBS 피드백 내용 반영 * WBS 상세 일정 수립 * 유스케이스 초안 작성 * UI/UX 참조모델 조사 * FBS 대분류 별 기능 내 필요 로직 분석 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능 모듈화    1. 기능 : Google 로그인 API 담당자: 이창훈 2. DB 모델링 일정 진행    1. 데이터베이스 구조 설계 완료    2. 데이터베이스 정규화 예정(~11.20)    3. ERD 작성 완료    4. 쿼리테스트 일정 회의 진행 3. FBS 피드백 내용 반영    1. 대구분(6), 중구분(7)으로 간소화    2. 상세 기능은 WBS에 적용 조치 4. WBS 상세 일정 수립    1. WBS 설계 부분 11월 2주차 까지 일정 수립 5. 유스케이스 초안 작성    1. 이벤트 관련 유스케이스 초안 작성 6. UI/UX 참조모델 조사    1. BootStrap을 사용한 웹페이지 템플릿 참조모델 조사 7. FBS 대분류 별 기능 내 필요 로직 분석    1. CkEditor 이미지 값 전달 로직 분석    2. 무한스크롤 기능 로직 분석    3. Oracle Database Trigger 조사   결론   * 기능정의서 1.4ver 작성 완료 * FBS 기능별 상세 정의 완료 | | | | | |
| 이슈사항 | * 유스케이스 작성 완료 예정(~11.20) * 에디터 프로그램 변경(Quill Editor -> CkEditor) * WBS 상세 일정 수립 예정(~11.21) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-19 | | 작성자 | **오종택(서명)** | | |