|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **김수정**  **신애정** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서 작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-009 | 일 시 | 2019-11-20 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 네비게이션 흐름도 * Spring 구조설계 * 유스케이스 * Data Base * 쿼리테스트 * WBS | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 네비게이션 흐름도    1. 네비게이션 흐름도 스터디    2. 네비게이션 흐름도 작성 2. Spring 구조설계    1. Spring 기본 템플릿 셋팅    2. Spring 공통 모듈 설계    3. Spring 배포 3. 유스케이스    1. 유스케이스 초안 작성 4. Data Base    1. DB 구조설계 및 정규화    2. ERD 초안 작성 5. 쿼리테스트    1. 쿼리테스트 초안 작성 6. WBS    1. 기능구현 파트 작성    2. 프로젝트 상세 일정 수립   결론   * 네비게이션 흐름도 작성 완료 * 유스케이스 초안 작성 | | | | | |
| 이슈사항 | * UI/UX, Bootstrap Template 구매 * 개발서버 환경 구축 예정(~11.21) * 네비게이션 흐름도 취합 예정(~11.21) * 유스케이스 작성 완료 예정(~11.21) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-20 | | 작성자 | **김수정(인),신애정(인)** | | |