|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-010 | 일 시 | 2019-11-21 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM),김수정,신애정,오종택,이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * ERD * 유스케이스 작성 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. ERD    1. ERD 수업 참여    2. ERD 작성       1. 담당 기능을 맡은 부분을 주체로 ERD를 작성함       2. 담당자들 초안 작성 후 PE가 취합 2. 유스케이스 명세서 작성    1. 전날 작성한 전체 유스케이스를 참고하여 작성    2. 담당 유스 케이스를 취합하여 명세서 작성       1. 유스케이스 명세서 대분류(3)          1. 회원 관리          2. 이벤트 관리          3. 공지사항 관리   결론   * 유스케이스 명세서 작성 중간점검 완료 * 문서 번호와 양식 변경 | | | | | |
| 이슈사항 | * ERD작성 및 쿼리테스트완료예정(~11.22) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-21 | | 작성자 | **황은주(서명)** | | |