|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **이창훈** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-011 | 일 시 | 2019-11-22 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM),김수정,신애정,오종택,이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * ERD * 요구사항 명세서 수정 * 네비게이션 흐름도 작성 * 문서 수정 진행 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. ERD    1. ERD 수업 참여    2. ERD 작성       1. 담당자들 초안 취합 완료 2. 요구사항 명세서 수정    1. 이벤트 부분 기능 수정되어 재작성       1. 이벤트 마감, 이벤트 참여 부분 3. 네비게이션 흐름도 작성    1. WBS, FBS를 참고하여 작성(추후 부분 수정예정)    2. 담당 네비게이션 흐름도 작성하여 취합       1. 네비게이션 흐름도 대분류 4. 게시판 5. 이벤트 6. 회원관리 7. 문서 수정 진행    1. 이벤트 부분 수정으로 인한 재작성       1. 재작성 목록 8. WBS 9. FBS 10. 기능정의서   결론   * 요구사항 명세서 작성 * 네비게이션 흐름도 작성 * 문서 수정 진행 | | | | | |
| 이슈사항 | * 요구사항 명세서 및 문서 수정으로 인한 쿼리테스트 일정 변경(11.22 -> 11.25) * ERD 취합본 정리 후 수정 예정(~11.24) * 문서(WBS, FBS, 요구사항 명세서) 수정 예정(~11.23) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-22 | | 작성자 | **이창훈(서명)** | | |