|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **김수정** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-012 | 일 시 | 2019-11-24 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM),김수정,신애정,오종택,이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 이벤트 관리 브레인스토밍 * FBS 수정 * WBS 수정 * 유스케이스 수정 * 네비게이션 흐름도 수정 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 이벤트 관리 브레인스토밍    1. 이벤트 CRUD,참가,문의,후기,기타로 나누어 브레인스토밍 진행 2. FBS 수정    1. FBS ver 1.5 작성 완료       1. 이벤트 중구분 세분화 진행(이벤트 기본,이벤트 기타,이벤트 참가,이벤트 상태,이벤트 문의,이벤트 후기)       2. 에디터,업로드 기능을 공통 대구분 으로 분류 3. WBS 수정    1. WBS ver 1.1 작성 완료       1. FBS기반으로 WBS 재구성 4. 유스케이스 수정    1. FBS 기반으로 유스케이스 패키지 목록 재구성       1. 유스케이스 패키지 명세 재작성    2. 유스케이스 액터 목록 세분화 (비회원,회원(기본,개설자,참가자,대기참가자),관리자) 5. 네비게이션 흐름도 수정    1. 이벤트 , 공지사항 네비게이션 흐름도 수정   결론   * FBS ver 1.5 작성 완료 * WBS ver 1.1 작성 완료 | | | | | |
| 이슈사항 | * 내 정보 조회가 기능인지 질문 예정 | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-24 | | 작성자 | **김수정(서명)** | | |