|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **신애정** | **양지수** |
|
|  | | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-013 | 일 시 | 2019-11-25 | | | 장 소 | - |
| 참여자 명단 | 양지수(PM),김수정,신애정,오종택,이창훈황은주 | | | | | | |
| 주 제 | * 요구사항 수정 * 문서 업데이트 | | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 요구사항 수정    1. 수용된 의견       1. 동시에 개설할 수 있는 이벤트 수1개, 참가는 3개 까지 가능       2. 이벤트 참여시 실명, 전화번호 공개할 수 있다.       3. 마이페이지 ( 마감된 이벤트, 진행중인 이벤트, 초대받은 이벤트)    2. 보류된 의견       1. 회원티어(점수) 기능 추가 2. 문서 업데이트    1. 요구사항명세서    2. FBS    3. WBS    4. 네비게이션 흐름도    5. 유스케이스 | | | | | | |
| 이슈사항 | 내정보조회 레이아웃 회의 예정(~11.26) | | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-25 | | 작성자 | | 신애정 **(서명)** | | |