|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **김수정** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-014 | 일 시 | 2019-11-26 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM),김수정,신애정,오종택,이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 요구사항 명세서 * 쿼리 테스트 * ERD * 테이블 정의서 * 네비게이션 흐름도 * 유스케이스 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 요구사항 명세서    1. 요구사항 명세서 ver1.5 수정 완료    2. 회원관리 2. [추가] 회원정지 3. [추가] 이벤트 대시보드 4. 쿼리 테스트    1. 각자 담당 기능에 대한 쿼리 논의    2. 쿼리테스트 1차 작성 완료 5. ERD    1. 변경된 요구사항 명세서에 따른 ERD 최종 설계    2. 네이밍 룰에 따른 테이블, 제약조건, 컬럼 명 재설정    3. ERD 최종 설계 완료 6. 테이블 정의서    1. 오라클 쿼리를 이용한 테이블 정의서 도출    2. 테이블 정의서 1차 작성 완료 7. 네비게이션 흐름도    1. 변경된 요구사항 명세서에 따른 네비게이션 흐름도 수정 8. 유스케이스    1. 변경된 요구사항 명세서에 따른 유스케이스 수정   결론   * 요구사항 명세서 ver1.5 최종 업데이트 * 기능정의서 ver1.5 최종 업데이트 * ERD 최종 설계 완료 * 테이블 정의서 ver1.0 작성 * 네비게이션 흐름도 ver1.1 작성 | | | | | |
| 이슈사항 | * 요구사항 명세서 변경으로 인한 전체 문서 업데이트 * 쿼리 테스트 완료 예정(~11.27) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-26 | | 작성자 | **김수정(서명)** | | |