|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **오종택** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-015 | 일 시 | 2019-11-27 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM),김수정,신애정,오종택,이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * WBS * 쿼리 테스트 * 테이블 정의서 * 유스케이스 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. WBS    1. 회원관리       1. 회원가입       2. 로그인/로그아웃       3. 회원 수정       4. 회원탈퇴       5. 회원 정보 관리       6. 이벤트 대시보드    2. 이벤트관리       1. 이벤트 기본       2. 이벤트 초대       3. 이벤트 기타       4. 이벤트 참가       5. 이벤트 상태       6. 이벤트 문의       7. 이벤트 후기    3. 변경사항       1. 정규화, 중복검사, 유효값 처리 추가 이메일인증, 비밀번호 재설정, 메일 인증 추가, Spring Scheduler 추가, 이벤트 대시보드 추가, 페이징 추가, 디데이 추가, 키워드 검색 추가, 카테고리 검색 추가, 대표이미지 기능 추가 2. 쿼리 테스트    1. 각자 담당 기능에 대한 쿼리 논의    2. 쿼리테스트 2차 작성 완료 3. 테이블 정의서    1. 테이블 정의서 작성    2. 데이터 베이스 네이밍 룰 작성 4. 유스케이스    1. 변경된 요구사항 명세서에 따른 유스케이스 수정       1. 회원관리       2. 이벤트 관리   결론   * 테이블 정의서 ver1.1 업데이트 * WBS ver 1.6 업데이트 * 유스케이스 ver 1.2 업데이트 | | | | | |
| 이슈사항 | * 11.26 요구사항 명세서 변경으로 인한 전체 문서 업데이트 * 쿼리 테스트 완료 예정(~11.28) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-27 | | 작성자 | **오종택(서명)** | | |