|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **신애정** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-016 | 일 시 | 2019-11-28 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 쿼리테스트 * 유스케이스 * WBS * 네비게이션 흐름도 * 기능구현 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 쿼리 테스트 2. 유스케이스    1. 문의 게시판 액터 수정 3. WBS    1. 기능구현 파트 일정 수립 4. 네비게이션 흐름도    1. 유효성 검사 수정 5. 기능구현    1. 공통모듈       1. 에디터 모듈화 작업 시작    2. 회원관련       1. 회원가입 정규화 표현식, 유효값 처리    3. 이벤트 관련       1. 이벤트 조회(페이징 제외)       2. 이벤트 개설    4. 게시판 관련       1. 공지사항 조회       2. 공지사항 작성       3. 공지사항 수정       4. 공지사항 삭제 6. 결론    1. 쿼리테스트 초안 작성    2. 유스케이스 ver1.2 컨펌 반영    3. WBS ver1.6 업데이트    4. 네비게이션 흐름도 ver1.1 컨펌 반영 | | | | | |
| 이슈사항 | * 네비게이션 흐름도 최종 업데이트 * 유스케이스 최종 업데이트 * 담당별 기능구현 진행 시작 | | | | | |
| 작성일자 | 2019-11-28 | | 작성자 | **신애정(서명)** | | |