|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-022 | 일 시 | 2019-12-04 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 시나리오 테스트 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 시나리오 테스트    1. 시나리오 액터 변경       1. 변경 전 비회원,회원(기본),회원(개설자),회원(참가자),회원(대가참가자),관리자       2. 변경 후 비회원,회원,관리자    2. 테스트 케이스 삭제    3. 액터(비회원, 회원, 관리자)별 테스트 시나리오 작성    4. 입력, 출력화면 명 작성    5. Spring Value 선정 2. 결론    1. 시나리오 테스트 ver1.1 업데이트 | | | | | |
| 이슈사항 | * 쿼리테스트 예정(~12.05) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-04 | | 작성자 | **김수정(서명)** | | |