|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-023 | 일 시 | 2019-12-05 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 쿼리 테스트 * 기능구현 * WBS | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 쿼리 테스트    1. 단위기능 추가 수행일 재작성    2. 쿼리테스트 ID 변경    3. Argument 작성    4. Result 작성    5. 쿼리 재작성    6. 테이블, 컬럼 변경 2. 기능 구현    1. 알림 API 3. WBS    1. 단위 기능 일정 조정 4. 결론    1. 쿼리 테스트 ver 1.1 업데이트 | | | | | |
| 이슈사항 | * COST값을 줄인 쿼리로 변경 * WBS 1.6 업데이트 예정(~12.6) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-05 | | 작성자 | **황은주(서명)** | | |