|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-027 | 일 시 | 2019-12-10 | | 장 소 | . |
| 참여자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능구현 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능구현    1. 이벤트 초대 2. DAO, DTO 수정 3. 초대 전송 기능 구현 4. 초대 수락, 거절 기능 구현    1. API 5. 구글 API 완료 6. 지도 API 완료 예정(~12.11)    1. 페이징 7. 페이징 기능 구현 완료     1. 이벤트 검색 8. DAO 및 Service 생성 9. 검색기능 완료 예정(~12.11)     1. 이벤트 참가 10. 참가 횟수 증가 쿼리 수정 11. 참가취소, 이벤트 대기참가 기능 구현 완료      1. Spring Scheduler 12. 테스트 성공 13. 모듈화 작업 진행      1. 회원관리 14. 회원조회 기능 구현 완료 15. 회원정지 기능 구현 완료      1. 회원상태변경 16. 회원탈퇴 기능 구현 완료      1. 에디터 17. 에디터 기능 구현 예정(~12.11) 18. 결론     1. 기능구현 19. 이벤트 초대 기능 구현 완료 20. 구글 API 기능 모듈화 완료 21. 페이징 기능 구현 완료 22. 회원관리 기능 완료 | | | | | |
| 이슈사항 |  | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-10 | | 작성자 | **오종택(서명)** | | |