|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **오종택** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-032 | 일 시 | 2019-12-16 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능구현 * 공통모듈 수정 * UI/UX | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능구현    1. 암호화 로그인 2. 아작스 완료    1. 이벤트 3. 이벤트 참가자 조회 구현 완료 4. 4중 JOIN으로 인한 쿼리테스트 수정 5. 공통모듈    1. 공통모듈 수정 6. 이벤트 참가자 조회관련 DTO 추가 7. 회원관련 DTO변경 8. UI/UX    1. head 9. import소스 분석    1. footer 10. 사이트맵 제작 11. 결론     1. 시나리오 테스트에서 누락된 문의 답변작성/삭제 작성     2. 카테고리 확립 12. 취미 13. 공지사항 14. 이벤트 문의/후기 | | | | | |
| 이슈사항 | * 파일관련 쿼리문 추가 예정(~12.17) * 회원기능 통합모듈화 완료 예정(~12.17) * 에디터 / 파일 업로드 기능 구현 완료 예정(~12.17) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-16 | | 작성자 | **황은주(서명)** | | |