|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **오종택** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-033 | 일 시 | 2019-12-17 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능구현 * 공통모듈 * UI/UX | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능구현    1. 이벤트 2. 이벤트명, 카테고리, 지역별 검색 구현 완료 3. 다중 키워드 검색부분 다이나믹 쿼리 수정     1. 공지사항 4. 수정한 공지사항 표시 5. 중복 수정시 중복으로 처리되는 쿼리 변경     1. 지도 API 6. 회원 이벤트 관련 위치 좌표구성 7. 공통모듈    1. 회원 공통모듈 취합 8. 가입, 로그인, 로그아웃, 상태변경, 정보변경, 탈퇴, 대시보드 완료 9. UI/UX    1. 메인 페이지 10. 빠른 검색 섹션 11. 카테고리 섹션 12. 이벤트 추천 섹션 13. 서비스 통계 섹션 14. 팀 소개 섹션 15. 결론     1. 통합모듈 취합     2. UI/UX 메인페이지 섹션 설계 및 추가     3. 메인 레이아웃 완료 | | | | | |
| 이슈사항 | * 지역정보 구 단위(서울) 추가 예정(~12/18) * 개별 테스트 자료 공통 모듈로 병합예정(~12/19) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-17 | | 작성자 | **이창훈(서명)** | | |