|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **오종택** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-034 | 일 시 | 2019-12-18 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능구현 * 공통모듈 * ERD * 백데이터 * DTO * 쿼리 수정 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능구현    1. 회원정보변경 수정 2. 이메일 인증 기능 추가    1. 이벤트 검색 3. 이벤트 다중 검색 기능 구현 완료    1. 에디터 구현 완료 4. 공통모듈    1. 알림 통합 진행    2. 파일 업로드 진행 5. ERD    1. 파일(FI, FA) 테이블 변경 6. 백데이터    1. 지역 정보 간략화 7. 서울 한정 구 단위로 변경 8. DTO    1. 참가자 조회 DTO 변경    2. 파일,첨부파일 DTO 변경 9. 쿼리 수정    1. 이벤트 개설 쿼리문에 selectkey 추가 10. 결론     1. 공통모듈 ver2.2 업데이트 | | | | | |
| 이슈사항 | * 알람 공통모듈 통합 완료 예정(~12.19) * DTO 변경에 따른 쿼리테스트 수정 예정(~12.19) * 이벤트 검색 리스트 페이징 구현 예정(~12.19) * 파일,첨부파일 쿼리 작성 예정(~12.18) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-18 | | 작성자 | **김수정(서명)** | | |