|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-036 | 일 시 | 2019-12-20 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능구현 * 공통모듈 * ERD * DTO * 쿼리 수정 * 호스팅 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능구현    1. 파일업로드 2. 이벤트 3. 공지사항 4. 프로필 이미지 업로드 5. 프로필 썸네일    1. UI/UX 화면 설계 구축 6. 회원가입 페이지    1. 이벤트 검색 7. 페이징 구현 완료 8. 공통모듈    1. 공지사항 통합완료 9. ERD    1. 파일(FI)테이블 컬럼 추가 10. DTO     1. 이벤트 검색 DTO 수정     2. 이벤트 참가자 조회 DTO 추가     3. 공지사항 작성 DTO 수정 11. 쿼리 수정     1. FI, FA 쿼리 수정 12. 도메인 및 호스팅     1. naw.kr 도메인 구입     2. Tomcat 호스팅 신청 13. 결론     1. 공지사항 보안, 통합 시작     2. 파일업로드 모듈화 진행     3. UI/UX 회원가입 적용 | | | | | |
| 이슈사항 | * DTO 수정 및 추가로 인한 공통모듈 ver2.3 업데이트 | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-20 | | 작성자 | **오종택(서명)** | | |