|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-037 | 일 시 | 2019-12-21 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능구현 * 공통모듈 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능구현    1. 이벤트 2. 이벤트 개설 업데이트 3. 이벤트 수정 업데이트    1. 공지사항 4. 공지사항 페이징     1. 지도 5. 지도 보완     1. 파일 업로드 6. 프로필 이미지 조회 7. 프로필 이미지 수정(회원 정보 변경시) 8. 공지사항 이미지 조회 9. 이벤트 상세보기 이미지 조회     1. UI/UX 화면 설계 구축 10. 회원 상태 변경 페이지 11. 회원 정보 변경 페이지 12. 공통모듈     1. 이벤트 참가 13. 결론     1. UI/UX 회원 상태변경,회원 정보변경 적용     2. 파일 업로드 모듈화 진행     3. 공지사항 페이징 진행중 | | | | | |
| 이슈사항 | * 회원탈퇴, 대시보드 UI/UX 화면 설계 구축예정(~12.21) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-21 | | 작성자 | **김수정(서명)** | | |