|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-038 | 일 시 | 2019-12-23 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능구현 * DB서버 인코딩 이슈 * 공통 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능구현    1. 공지사항 2. 공지사항 페이징 완료 3. DB서버 인코딩 이슈    1. 호스트사와 문의 후 MariaDB -> MySQL 변경예정 4. 공통    1. 마이그레이션 공부    2. Spring Boot 공부 5. 결론    1. DB서버 인코딩으로 인한 프로젝트 UI/UX 화면 설계 지연 | | | | | |
| 이슈사항 | * MariaDB 인코딩 이슈 발생으로 인한 호스트 사 변경 가능성 | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-23 | | 작성자 | **이창훈(서명)** | | |