|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **오종택** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-039 | 일 시 | 2019-12-24 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능구현 * 호스팅 서버 DB | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능구현    1. 파일업로드 2. 프로필 이미지 수정 보완 3. 공지사항 이미지 수정기능 완료 4. 이벤트 리스트 이미지 조회기능 완료 5. 호스팅 서버 DB    1. MariaDB인코딩 문제 해결    2. Using Join문 Inner Join문으로 변경 예정 6. 결론    1. 인코딩 이슈 해결로 호스팅사 변경 없음 | | | | | |
| 이슈사항 | * Oracle 전용 쿼리 MariaDB(mysql)로 변경예정(~12.27) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-24 | | 작성자 | **황은주(서명)** | | |