|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **오종택** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-040 | 일 시 | 2019-12-28 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능구현 * 마이그레이션 * UI/UX | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능구현    1. 회원관리 2. 비밀번호 재설정 기능 완료    1. 공지사항 3. 게시판 페이징 모듈화 완료 4. 마이그레이션    1. 파일업로드 5. 파일정보 진행중 6. 파일첨부 진행중    1. 이벤트 7. 이벤트 참가자조회 완료 8. 이벤트 상세보기 진행중    1. 공지사항 9. 공지사항 게시판 완료 10. UI/UX     1. 회원관리 11. 회원탈퇴 완료 12. 대시보드 완료 13. 결론     1. 쿼리 마이그레이션 진행 | | | | | |
| 이슈사항 | * UI/UX 회원관리 완료예정(~12/29) | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-28 | | 작성자 | **이창훈(서명)** | | |