|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **오종택** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-042 | 일 시 | 2019-12-30 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능구현 * 마이그레이션 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능구현    1. 알림센터 2. 트리거 구축     1. 공지사항 3. 회원권한에 따른 화면 구현 변경 4. 상세페이지 수정완료 5. 마이그레이션    1. 이벤트 6. 이벤트 참가자 조회 마이그레이션 진행 7. 이벤트 재개설 마이그레이션 진행     1. 이벤트 문의,후기 8. 이벤트 문의,후기 쿼리문 수정 9. 결론    1. 쿼리 마이 그레이션 진행중 | | | | | |
| 이슈사항 | * 비밀번호 변경 기능 추가 예정 | | | | | |
| 작성일자 | 2019-12-30 | | 작성자 | **김수정(서명)** | | |