|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **오종택** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-044 | 일 시 | 2020-01-02 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 기능 구현 * 화면 구현 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 기능구현    1. 회원 2. 비밀번호 변경 기능 완료    1. 이벤트 3. 이벤트 참가자 권한 입력 쿼리 마이그레이션 4. 대기 참가자 기능 재구현 5. 화면 구현    1. 이벤트 6. 이벤트 참가 신청 시 참가취소 버튼이 활성화 7. 결론    1. 회원관련 기능 구현 완료    2. 이벤트 기능 취합 시작예정( 01.03~ ) | | | | | |
| 이슈사항 | * 이벤트 기본 화면 설계(~01.06) * 이벤트 문의 후기 화면 설계(~01.06) * 공통모듈에 지도기능 취합 시작(~01.06) | | | | | |
| 작성일자 | 2020-01-02 | | 작성자 | **신애정(서명)** | | |