|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **오종택** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-048 | 일 시 | 2020-01-07 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 화면 구현 설계 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 화면 구현 설계    1. 공지사항 2. 공지사항 등급별로 버튼 출력 화면구현 완료    1. 회원 3. 관리자 페이지 회원 리스트 조회 구현중 4. API로그인 화면 조정 및 모듈화    1. 이벤트 5. 이벤트 재개설 쿼리 마이그레이션 수정완료 6. 결론    1. 화면 구현 설계 각각 진행중    2. 각 기능 모듈화 진행중 | | | | | |
| 이슈사항 | * 지도 모듈화 이슈발생으로 인한 지연, 완료 예정(~01.08) * 공지사항에 에디터 통합 예정(~01.09) | | | | | |
| 작성일자 | 2020-01-07 | | 작성자 | **신애정(서명)** | | |