|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **오종택** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-049 | 일 시 | 2020-01-08 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 화면 구현 설계 * 지도 API | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 화면 구현 설계    1. 에디터 2. 공지사항 에디터 파일업로드 진행중    1. 회원 3. 회원상세조회 페이지 추가 진행중    1. 이벤트 4. 이벤트 참가 화면구현 진행중 5. 이벤트 조회 화면구현 진행중 6. 지도API 7. DB 지역좌표 입력 완료 8. 결론    1. 화면 구현 설계 각각 진행중 | | | | | |
| 이슈사항 | * 구글 로그인 버튼 커스텀이 안되서 방식 변경 | | | | | |
| 작성일자 | 2020-01-08 | | 작성자 | **신애정(서명)** | | |