|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **오종택** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-050 | 일 시 | 2020-01-09 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 화면 구현 설계 * 로그인 API * 지도(DB) | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 화면 구현 설계    1. 회원 2. 회원 리스트 페이지 구현 진행중 3. 회원 상세조회 페이지 구현 완료    1. 이벤트 4. 이벤트참가 화면설계 구현  * 로그인 했을때 참가 버튼 구현완료 * 이벤트 상태에 따른 참가 버튼 진행중  1. 이벤트 조회 화면 구현 완료 예정(~01.10) 2. 이벤트 검색 화면 설계 진행중    1. 공지사항 3. 에디터 파일업로드 통합완료 4. 로그인API 5. 구글로그인 API 완료 6. 지도(DB) 7. 좌표계 입력 완료(수도권) 8. 결론    1. 화면 구현 설계 각각 진행중 | | | | | |
| 이슈사항 | * 회원 정지 해제 기능 추가 * 이벤트 조회 화면 구현 완료 예정(~01.10) | | | | | |
| 작성일자 | 2020-01-09 | | 작성자 | **이창훈(서명)** | | |