|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **오종택** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-051 | 일 시 | 2020-01-10 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 화면 구현 * 기능 구현 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 화면 구현    1. 회원 2. 회원 리스트 페이지 화면구현 페이징 진행중 3. 회원 정지 기능 화면구현 완료 4. 회원 정지 해제 기능 화면구현 완료    1. 이벤트 5. 이벤트 상세페이지 화면 구현 진행중 6. 이벤트 조회 화면 구현 완료 7. 이벤트 개설 페이지 설계 진행중    1. 공지사항 8. 파일업로드 수정 9. 기능 구현    1. 지역 ID에 따른 주소 출력 쿼리 구현 10. 결론     1. 회원관련 기능 통합 완료 팀 드라이브에 업로드 | | | | | |
| 이슈사항 | * 지도 커스터마이징 완료 예정(~01.11) | | | | | |
| 작성일자 | 2020-01-10 | | 작성자 | **김수정(서명)** | | |