|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **오종택** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-052 | 일 시 | 2020-01-11 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 화면 구현 * 기능 구현 * DB | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 화면 구현    1. 회원 2. 회원 리스트 페이지 화면구현 페이징 완료    1. 이벤트 3. 이벤트 개설 페이지 화면 구현 진행중 4. 이벤트 상세 페이지 화면 구현 완료 5. 이벤트 수정 페이지 화면 설계 진행중 6. 이벤트 참가 화면 설계 진행중 7. 기능 구현    1. 지도 8. 페이지에 맞는 지도 구현 9. 기능 취합 10. DB     1. 이벤트 11. 참가자 권한 조회 쿼리 추가     1. 지도 12. 좌표계 관련 쿼리문 생성 13. 결론     1. 화면 설계 진행중 | | | | | |
| 이슈사항 |  | | | | | |
| 작성일자 | 2020-01-11 | | 작성자 | **김수정(서명)** | | |