|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **오종택** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-053 | 일 시 | 2020-01-12 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 화면 구현 * 기능 구현 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 화면 구현    1. 회원 2. 비밀번호 변경화면 조정 중    1. 이벤트 3. 참가, 참대기참가,취소 화면 설계 완료 4. 기능 구현    1. 회원 5. 스크립틀릿으로 구현한 코드 jstl로 변경 6. 결론    1. 이벤트관련 기능 취합 진행중    2. 파일 업로드 및 에디터 기능 취합 진행중(2/3완료) | | | | | |
| 이슈사항 | * 이해관계자 별 이벤트 상세페이지 구현 진행중 * 이벤트 수정 페이지 화면 구현 진행중 * 이벤트 재개설 페이지 화면 설계 진행중 | | | | | |
| 작성일자 | 2020-01-12 | | 작성자 | **이창훈(서명)** | | |