|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | | | | **결**  **재** | **담당자** | **승인자** |
| **황은주** | **양지수** |
|
|  | | | | | | |
| 프로젝트명 | NAWA | 단 계 | 정의서작성 | | 업 무 명 | 정의서 작성 |
| 문 서 번 호 | NR-058 | 일 시 | 2020-01-21 | | 장 소 | . |
| 참가자 명단 | 양지수(PM), 김수정, 신애정, 오종택, 이창훈, 황은주 | | | | | |
| 주 제 | * 화면구현 | | | | | |
| 회 의 내 용 | 1. 화면구현    1. 이벤트 참가 통합 2. 참가가능 상태 일때 참가 통합완료 3. 비회원일때 상세보기 통합 진행중    1. 공지사항 4. 공지사항 리스트 글자수 제한 추가 5. 공지사항 날짜 표시 수정 6. 공지사항 카테고리 표시 추가 | | | | | |
| 이슈사항 | * 이벤트 참가 통합 완료 예정(~01.22) | | | | | |
| 작성일자 | 2020-01-21 | | 작성자 | **신애정(서명)** | | |